MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za družbene zadeve

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

Številka:   67-0007/2005-73-(47/3)

Datum:     20.3.2008

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Informacija o Osrednji knjižnici Kranj

14. februarja 2008 smo na Mestno občino Kranj prejeli s strani IC Doma, d.o.o. pripravljeno projektno gradbeno dokumentacijo o Osrednji knjižnici Kranj. Člani skupine za knjižnico in zunanji eksperti so si podrobno ogledali omenjeno projektno gradbeno dokumentacijo, nakar so se 5. marca 2008 sestali člani skupine za knjižnico s ciljem ugotoviti, ali je projektna gradbena dokumentacija o Osrednji knjižnici Kranj, z dne 14. februarja 2008 prejeta na Mestni občini Kranj, pripravljena s strani nosilca projekta IC Dom, d.o.o. primerna za potrditev ali ne.

Člani skupine za knjižnico so ugotovili, da pripravljena in z dne 14. februarja 2008 na Mestni občini Kranj prejeta projektna gradbena dokumentacija o Osrednji knjižnici Kranj, s strani nosilca projekta IC Dom, d.o.o. ni primerna in je ne morejo potrditi, saj ne upošteva večih pripomb in nujno potrebnih dopolnil ter zahtev, ki so bile podane prodajalcu. Eksperti so namreč ugotovili, da je predložena dokumentacija samo delno dodelana dokumentacija, katera je bila obravnavana v predhodni fazi projekta in da ni izdelana v skladu s predlogi in  pripombami, podanimi v dopisu Mestne občine Kranj št. 351-0543/2007-(01/02), z dne 24.12.2007 ter dogovorom in sklepi Zapisnika sestanka o Osrednji knjižnici Kranj, z dne 16.1.2008 ter kot taka ne izpolnjuje pogojev in zahtev kupca.

Mestna občina Kranj je nosilcu projekta IC Domu, d.o.o., 20. marca 2008 pisno posredovala pripombe iz priloge dopisa št. 612-0002/2007-08 (47/03), z naslovom Zbirno poročilo o pregledu projektne dokumentacije  PGD - izgradnja Osrednje knjižnice  Kranj (Iz vsebine tega poročila med drugim izhaja, da je projektna dokumentacija nepopolna in da ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa Pravilnik  o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, 54/2005).), v katerem navaja, da v smislu določila 5. čl. Pogodbe o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj, z dne 26.09.2006, št. 409/06-47/11, Mestna občina Kranj ne potrjuje projektov PGD, ki jih je predložil IC Dom, d.o.o., dne 14.2.2008 in jih poziva, da v roku 15 dni od dneva poziva odpravijo pomanjkljivosti in napake predložene PGD dokumentacije, vse v obsegu in vsebini, kot izhaja iz Zbirnega poročila, z dne 09.03.2008 s prilogami.

Člani skupine za knjižnico bodo nato preverili, ali so pripombe in zahteve v popravljeni projektni gradbeni dokumentaciji upoštevane ali ne. V kolikor bodo pripombe in zahteve upoštevane, bo dokumentacija potrjena in IC Dom, d.o.o. bo lahko vložil zahtevek za gradbeno dovoljenje, z izdanim dovoljenjem pa bodo stavbo lahko začeli obnavljati.

Uroš Korenčan

vodja Oddelka za družbene zadeve			   	 	Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN