MESTNA OBČINA KRANJ

Oddelek za družbene javne službe

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 22, fax. 04/ 237 31 67

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 8. členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 82/98)

Naziv investicijskega projekta:

ADPATACIJA EKONOMSKE ŠOLE ZA POTREBE  TRINAJSTIH   ODDELKOV

PREDŠOLSKE VZGOJE IN UPRAVNO, STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN RAČUNOVODSKO SLUŽBO ZAVODA KRANJSKI VRTCI

Številka investicijskega projekta:

Številka dokumenta:		351-252/2008-1

Investitor projekta:		MESTNA OBČINA KRANJ

Pooblaščenec investitorja:      Aleš Sladojević, direktor OU

Obravnavano dne:		 28.05.2008

Podpis in žig investitorja:

Potrjeno dne:

Naročnik:				MESTNA OBČINA KRANJ

Investitor investicijskega projekta:	 MESTNA OBČINA KRANJ

Soinvestitor :

Investicijski objekt: 	      ADPATACIJA EKONOMSKE ŠOLE ZA POTREBE

TRINAJSTIH   ODDELKOV  PREDŠOLSKE VZGOJE IN

UPRAVNO, STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN

RAČUNOVODSKO SLUŽBO ZAVODA KRANJSKI VRTCI

Investicijski dokument:      DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Številka dokumenta:           351-252/2008-1

Datum:                                 maj 2008

KAZALO VSEBINE

| 1. | Opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske ter projektne dokumentacije | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Uvodna pojasnila | 5 |
| 3. | Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero | 9 |
| 3.1. | Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investicije | 9 |
| 3.1.1. | Predstavitev vrtcev s področja mestnega jedra v MO Kranj (Janina, Kekec, Čira – Čara) | 9 |
| 3.1.2. | Analiza problematike prerazporeditve otrok vpisanih v vrtce mestnega jedra MO Kranj | 10 |
| 3.1.3. | Prikaz potreb po nadomestnih prostorih za oblikovanje oddelkov na področju MO Kranj | 12 |
| 3.2. | Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika za realizacijo ureditve vrtca s 13 oddelki in upravnimi prostori za potrebe javnega zavoda Kranjski vrtci, v mestnem jedru MO Kranj | 13 |
| 3.2.1. | Obstoječe stanje | 13 |
| 3.2.2. | Prikaz potrebnih neto površin | 13 |
| 3.2.3. | Primerjava potrebnih neto površin za 13 oddelčni vrtec in prostore Uprave z obstoječimi površinami v Ekonomski šoli, ki bi se adaptirali za navedene potrebe | 21 |
| 4. | Cilji investicije | 22 |
| 5. | Ugotovitev variant | 22 |
| 6. | Opredelitev vrste investicije | 22 |
| 6.1. | Varianta 1; adaptacija Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj za 13 oddelkov vrtca in prostore uprave, administracije, strokovne, svetovalne, računovodske in tehnične službe | 22 |
| 6.1.1. | Opis variante | 22 |
| 6.1.2. | Funkcionalna zasnova vrtca | 23 |
| 6.1.3. | Zaključek | 25 |
| 7. | Groba ocenitev investicije | 25 |

# 1. OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |
| --- |
| Investitor: | MESTNA OBČINA KRAN |
| Naslov: | Slovenski trg 1, Kraj |
| Odgovorna oseba: | Damijan Perne, dr.med.spec.psih. |
| Telefon: | 04 2373-100 |
| Telefaks: | 04 2373-106 |
| E-pošta: | obcina.kranj@kranj.si |
| Matična številka | 5874653 |
| Identifikacijska št. za DDV: | SI55789935 |
| Zakladniški račun št : | 01252-0100006472 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | mag. Marko Hočevar, vodja Oddelka za razvoj in investicije |

| UPRAVLJAVEC |
| --- |
| Upravljavec: | JAVNI VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD KRANJSKI VRTCI |
| Telefon: | 04 2019-200 |
| Telefaks: | 04 2019-208 |
| E-pošta: | danica.gaber@guest.arnes.si |

DIIP pripravili:

Danica GABER – ravnateljica Kranjskih vrtcev

Marjeta PODPEČAN – vodja sanitarno živilskega nadzora Kranjskih vrtcev

maj, 2008

2. UVODNA POJASNILA

Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj,  smo javni zavod, ki ga je ustanovila MO Kranj z Odlokom o ustanovitvi    javnega  vzgojno – varstvenega zavoda, na svoji 36. seji dne 17.6.1998.

Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo in programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Zavod posluje na 13 lokacijah v MO Kranj in bo imel v šolskem letu 2008/2009  skupno 80 oddelkov za predšolske (na dan 1.4.20008 pa 75 oddelkov).

PODROČJE PLANINE

            - Vrtec Najdihojca, Nikole Tesla 4

            - Vrtec Mojca, Nikole Tesla 2

            - Vrtec Sonček, Cesta 1. Maja 17

            - Vrtec Čebelica, Planina 39

PODROČJE STRAŽIŠČA

            - Vrtec Živ – Žav, Jernejeva 14

PODROČJE MESTA

            - Vrtec Čenča, Oprešnikova 4a

            - Vrtec Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9

            - Vrtec Janina, Kebetova 9

            - Vrtec Čira – Čara, Cesta St. Žagarja 6

OSTALI VRTCI V MO KRANJ

            - Vrtec Biba, Zgornje Bitnje 266

            - Vrtec Čirče, Smledniška 136

            - Vrtec Ostržek, Golnik 67

            - Vrtec Ježek, Trstenik 8

Zavod ima skupaj prostorskih kapacitet za 80 oddelkov. Že nekaj let sta v prostore igralnic spremenjena tudi telovadnica vrtca Janina in prostor za strokovne delavce vrtca Živ – Žav, kar je prostorske kapacitete povečalo na maksimalno 82 oddelkov, upoštevajoč tudi 2 igralnici letovišča Golnik, ki glede na stanje 1.9.2008 ostaja še nezasedeni. Zadnja leta opažamo povečan vpis za otroke I. starostnega obdobja. Pretekla leta  smo  cca 320 otrok    še lahko  razporedili v zato ustrezne prostore na   7 lokacijah MO Kranj.  Zaradi povečanega vpisa za naslednje šolsko leto,   bomo prilagodili pogoje otrokom I. starostnega obdobja   še v nekaterih igralnicah in skupaj povečali kapacitete za  364 otrok, ki bodo razporejeni na spodaj navedene lokacije:

PODROČJE PLANINE (17 oddelkov – 238 otrok

1. Vrtec Najdihojca, Nikole Tesla 4

10 oddelkov = 140 otrok

2. Vrtec Mojca, Nikole Tesla 2

4 oddelki  = 56 otrok

3. Vrtec Čebelica, Planina 39

3 oddelki  = 42 otrok

PODROČJE STRAŽIŠČA (3 oddelki – 42 otrok)

- Vrtec Živ – Žav, Jernejeva 14

3 oddelki = 42 otrok

PODROČJE MESTA (4 oddelki – 56 otrok)

- Vrtec Janina, Kebetova 9

3 oddelki  = 42 otrok

6.   Vrtec Čira – Čara, Cesta St. Žagarja 6

1 oddelek  = 14 otrok

OSTALI VRTCI  (2 oddelka -28 otrok)

- Vrtec Ostržek, Golnik 67

2 oddelka = 28 otrok

Potrebe za otroke I. starostnega obdobja pa so še veliko večje, zato smo jih (že pretekla leta in tudi sedaj) razporedili tudi v kombinirane  oddelke, v katere lahko sladno z normativi vključimo največ 7 otrok I. starostnega obdobja. Kombinirane oddelke, ki jih bomo tudi ustrezno prilagodili, imamo načrtovane v spodaj navedenih vrtcih:

PODROČJE PLANINE (1 oddelek)

1. Vrtec Mojca, Nikole Tesla 2 – 1 oddelek

PODROČJE MESTA (4 oddelki )

2. Vrtec Janina, Kebetova 9 – 1 oddelek

3. Vrtec Čira – Čara, C. St. Žagarja 6 – 1 oddelek

4. Vrtec Kekec – Kokrškega odreda -  1 oddelek

5. Vrtec Čenča – Oprešnikova 4a – 1 oddelek

OSTALI VRTCI  (1 oddelek)

- Vrtec Ježek, Trstenik 8 – 1 oddelek

| LETO | ŠTEVILO ODDELKOV RO | ŠTEVILO ODDELKOV I.SO | ŠTEVILO ODDELKOV II.SO | ŠTEVILO ODDELKOV SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.2004 | 5 | 15 | 46 | 66 |
| 1.9.2005 | 5 | 15 | 46 | 66 |
| 1.9.2006 | 5 | 17 | 45 | 67 |
| 1.9.2007 | 5 | 20 | 47 | 72 |
| 1.4.2008 | 5 | 23 | 47 | 75 |
| 1.9.2008 | 5 | 26 | 49 | 80 |

| LETO | ŠTEVILO OTROK RO | ŠTEVILO OTROK I.SO | ŠTEVILO OTROK II.SO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.2004 | 28 | 210 | 878 |
| 1.9.2005 | 27 | 210 | 866 |
| 1.9.2006 | 28 | 238 | 911 |
| 1.9.2007 | 30 | 278 | 957 |
| 1.4.2008 | 30 | 320 | 998 |
| 1.9.2008 | 29 | 362 | 1013 |

| LETO | ŠTEVILO OTROK |
| --- | --- |
| 1.9.2004 | 1116 |
| 1.9.2005 | 1103 |
| 1.9.2006 | 1177 |
| 1.9.2007 | 1265 |
| 1.4.2008 | 1348 |
| 1.9.2008 | 1404 |

3.   ANALIZA  STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO

NAMERO

3.1. Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investiranja

    - Predstavitev vrtcev s področja mestnega jedra v MO Kranj (Janina, Kekec, Čira – Čara)

Vrtec Kekec: nenamenski vrtec (stavba zgrajena leta 1959), prostorsko neustrezen, dotrajan z vidika zgradbe same, strojnih instalacij in opreme.  Vrtec nima ustrezne infrastrukture (brez parkirišča, dostop direktno s ceste/na cesto) in je z vidika samega poslovanja neekonomičen (dotrajana streha, okna in peč – velike toplotne izgube, zastarelo vodovodno omrežje…).  Na podlagi Pravilnika o normativih in   minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list, št. 72/00, 33/08) ustrezen za največ 2 oddelka otrok (48) II. starostnega obdobja.  Vrtec bi ponovno postal prostorsko problematičen 1. septembra leta 2010, ko v veljavo vstopi normativ – zagotoviti najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka (68. člen Pravilnika), saj skupna kvadratura notranje  igralne površine stavbe ne dosega 144 m2, kar bi bil pogoj za 48 otrok (2 oddelka).  Vrtec pa niti  nima  možnosti zadostiti drugemu prostorskemu pogoju iz 21. člena Pravilnika in sicer: Igralnica ne sme biti manjša od 40 m2.   Za vzpostavitev  ustreznih pogojev  v tej stavbi ni realne možnosti.

Vrtec Janina: namensko grajeni vrtec (leto gradnje 1969), prostorsko ustrezen, adaptirana kuhinja, streha, prezračevanje vrtca, strelovod, kanalizacija, vodovodna instalacija in sanitarni bloki v celoti.   Potrebna je še adaptacija elektroinstalacij in prezračevanja kuhinje  ter obnova opreme igralnic, garderob in dela kuhinje. Vrtec ima ustrezno infrastrukturo  in je z vidika samega poslovanja ekonomičen.  Na podlagi Pravilnika o normativih in   minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.list, št. 72/00, 33/08) vrtec sprejme največ 144 otrok (4 oddelki I. in 4 oddelki II. starostnega obdobja). Zaradi problematike – povečanega vpisa na področju mesta ima vrtec že več let oblikovan 1 oddelek II. starostnega obdobja tudi v  skupnem prostoru  - telovadnici in zato skupaj 168 otrok. Vrtec bi glede na veliko število otrok nujno potreboval skupni prostor – telovadnico…,  zato  je težnja po sprostitvi le tega iz leta v leto večja.

Vrtec Čira - Čara: nenamenski vrtec (stavba zgrajena leta 1947), preurejena  za vrtec ob oddaji vrtca Tugo Vidmar (na avtobusni postaji). Objekt je ustrezen s  prilagojenim prostorskim normativom – 18-20 otrok/oddelek.   Vrtec ima ustrezno infrastrukturo. Na podlagi Pravilnika o normativih in   minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.list, št. 72/00, 33/08) lahko sprejme največ 116 otrok (1 oddelek I. starostnega obdobja, 1  popoldanski (izmenski) oddelek in 5 oddelkov II. starostnega obdobja).  Vrtec bi ponovno postal prostorsko problematičen 1. septembra leta 2010, ko v veljavo vstopi normativ – zagotoviti najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka (68. člen Pravilnika), saj skupna kvadratura notranje  igralne površine stavbe ne dosega 348 m2, kar bi bil pogoj za 116 otrok (7 oddelkov).  Vrtec pa niti  nima  možnosti zadostiti drugemu prostorskemu pogoju iz 21. člena Pravilnika in sicer: Igralnica ne sme biti manjša od 40 m2.   Za vzpostavitev  ustreznih pogojev za 116 otrok in obstoječe število oddelkov leta 2010,   v tej stavbi ni realne možnosti.  Stavba, bi glede na normativ takrat lahko sprejela največ 85 otrok (257 m2 igralne površine, vključujoč igralnice in vse hodnike ter kabinete), kar je cca 4 oddelke. Pojavil bi se problem prerazporeditve otrok iz preostalih, sedaj obstoječih  3 oddelkov.

Iz opisa vrtcev mestnega jedra je razvidno, da so izkoriščene vse možnosti zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih otrok.

    - Analiza problematike prerazporeditve otrok vpisanih v vrtce mestnega jedra MO Kranj

Prerazporeditev otrok iz mestnega jedra v druge vrtce  MOK,   po vpisu za šolsko leto 2005/2006

| VRTEC | Število vključenih otrok (število oddelkov) | Število prerazporejenih otrok | Mesto prerazporeditve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kekec | 76 (4) | 0 | - |
| Čira - Čara | 116 (7) | 0 | - |
| Janina | 168 (9) | 12 | 8 – II. Kekec 4 – II. Čira - Čara |
| SKUPAJ | 360 (20) | 12 |  |

Prerazporeditev otrok iz mestnega jedra v druge vrtce  MOK,   po vpisu za šolsko leto 2006/2007

| VRTEC | Število vključenih otrok (število oddelkov) | Število prerazporejenih otrok | Mesto prerazporeditve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kekec | 57 (3) | 0 | - |
| Čira - Čara | 120 (7) | 0 | - |
| Janina | 168 (9) | 28 | 11 – I. Kekec 5 – II. Kekec 6 – II. Čenča 6 – II. Čira - Čara |
| SKUPAJ | 345 (19) | 28 |  |

Prerazporeditev otrok iz mestnega jedra v druge vrtce  MOK,   po vpisu za šolsko leto 2007/2008

| VRTEC | Število vključenih otrok (število oddelkov) | Število prerazporejenih otrok | Mesto prerazporeditve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kekec | 43 (2) | 0 | - |
| Čira - Čara | 121 (7) | 9 | 9 – II. Čenča |
| Janina | 172 (9) | 42 | 34 – I. Mojca 8 – II. Mojco |
| SKUPAJ | 338 (18) | 51 |  |

Prerazporeditev otrok iz mestnega jedra v druge vrtce  MOK,   po vpisu za šolsko leto 2008/2009

| VRTEC | Število vključenih otrok (število oddelkov) | Število prerazporejenih otrok | Mesto prerazporeditve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kekec | 45 (2) | 2 | 2 – II. Čenča |
| Čira - Čara | 116 (7) | 15 | 7 – II. Mojca 1 – I. Mojca 7 – I. Čebelica |
| Janina | 173 (9) | 53 | 34 – I. Najdihojca 18 – II. Mojco 1 – I. Čebelica |
| SKUPAJ | 332 (18) | 70 |  |

Prikaz skupnega števila prerazporejenih  otrok iz mestnega jedra glede na šolsko leto

| ŠOLSKO LETO | ŠTEVILO PRERAZPOREJENIH OTROK |
| --- | --- |
| 2005/2006 | 12 |
| 2006/2007 | 28 |
| 2007/2008 | 51 |
| 2008/2009 | 70 |
| SKUPAJ | 161 |

Za šolsko leto 2008/2009 se je ponovno povečalo  število novo vpisanih otrok v vrtce mestnega jedra, za približno 3 oddelke, zato se je občutno povečalo tudi    število prerazporejenih otrok. V vrtcih Najdihojca in Čebelica bodo zato izčrpane vse  prostorske kapacitete.  Povečan vpis za šolsko leto 2008/2009 smo beležili tudi  za vrtca Živ – Žav in Biba. Rešitev potreb po vključitvi  v omenjena vrtca smo rešili  z prerazporeditvijo 29 otrok  (od 47 vpisanih) v vrtec Mojca, kjer smo ravno tako izčrpali vse prostorske možnosti.

Tekom leta ali dveh  se bodo zmanjšale možnosti za vključitev otrok v neustrezna objekta vrtca Kekec in Čira - Čara, kar kaže na nujnost zagotovitve nadomestnega prostora.  Potrebe kažejo, da bi nadomestni objekt namenili  potrebam otrok ter upravno, strokovno, administrativno in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci.

    - Prikaz potreb po nadomestnih in dodatnih  prostorih za oblikovanje oddelkov na področju MO Kranj

Ob upoštevanju:

- Ob upoštevanju vlog za sprejem otrok v vrtec (na dan 13.5.2008),  po rednem vpisu za 1. september 2008 in upoštevanje vlog za medletni sprejem ( za šolsko leto 2008/2009)

- morebitnega zaprtja vrtca Kekec

- morebitnega zaprtja vrtca Čira - Čara

- sprostitve telovadnice vrtca Janina

- morebitne selitve upravne, administrativne, strokovne in računovodske službe zavoda Kranjski vrtci

se kaže potreba po prostorih za dodatne oddelke in upravne prostore na področju mestnega jedra MO Kranj.

| RAZLOG | ŠTEVILO OTROK I. SO | ŠTEVILO OTROK II. SO | SKUPAJ OTROK/ ODDELKOV |
| --- | --- | --- | --- |
| Vloge za sprejem po rednem vpisu | 40 | 0 | 40/3 |
| Zaprtje vrtca Kekec | 7 | 38 | 45/2 |
| Zaprtje vrtca Čira – Čara | 14 | 102 | 116/6 + popoldanski |
| Sprostitev telovadnice vrtca Janina | 0 | 24 | 24/1 |
| SKUPAJ OTROK | 61 | 164 | 225 |
| normativ/oddelek | 14 | 19-24 | 14-24 |
| SKUPAJ ODDELKOV | 4 | 8 + popoldanski | 13 |

Izračun kaže na prostorske potrebe za 13 oddelkov (4 oddelki I. starostnega obdobja in 8 oddelkov II. starostnega obdobja ter 1 oddelek popoldanskega oz. izmeničnega varstva), kar pa dolgoročno, ob ponovno povečanem vpisu, ne pomeni  rešitev dodatnih prostorskih kapacitet v celoti,  temveč se s tem reši  le problem obstoječih, s časoma neustreznih objektov.

Dolgoročna in sprejemljiva rešitev  za potrebe celotnega zavoda Kranjski vrtci:

- ureditev vrtca  s 13 oddelki in upravnimi prostori za potrebe zavoda Kranjski vrtci v mesnem jedru MO Kranj (prikaz potreb v zgornji tabeli, namesto  novogradnje ob vrtcu Čira – Čara planirane  v DIIP št.: ID-29-DIIP/2007,  ki  jo je  potrebno realizirati po planu do leta 2009 in ob prodaji zgradb vrtca Kekec, Čira – Čara in prostorov Uprave)

- povečanje vrtca Čirče za 2 oddelka (investicija že vključena v DIIP št.: ID-29-DIIP/2007 in jo je potrebno realizirati po planu do leta 2010)

- Povečanje  vrtca Živ – Žav za 3 oddelke in telovadni prostor. S povečanjem  se sprosti tudi začasno urejena igralnica  brez sanitarij, v bivših prostorih za strokovne delavce. Prostor bo glede na normativ 1. septembra 2010 neustrezen in poleg že sedaj potrebnih prerazporeditev, bo število prostih mest še občutno manjše ( investicija ni bila vključena  v DIIP št.: D-29-DIIP/2007,  in bi jo  bilo  potrebno realizirati vsaj  do leta 2011, kot del v DIIP planirane novogradnje ob vrtcu Čira – Čara)

Ob realizaciji vseh treh zgoraj navedenih investicij bi na nivoju celotnega zavoda Kranjski vrtci pridobili največ 5 dodatnih oddelkov (za cca 80 otrok). Vsi ostali prostori pomenijo le nadomestno  lokacijo za že obstoječe oddelke oziroma že vpisane otroke.

3.1. Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika za realizacijo ureditev vrtca  s 13 oddelki in upravnimi prostori za potrebe zavoda Kranjski vrtci v mesnem jedru MO Kranj

    - Obstoječe stanje

Vrtci mestnega jedra – Čira – Čara, Janina in Kekec -  razpolagajo za izvajanje vzgojno – izobraževalne in varstvene dejavnosti, z maksimalnimi  kapacitetami za 70 otrok I. starostnega obdobja in 250 otrok II. starostnega obdobja. Potrebe za vpis otrok v vrtce   na področju mestnega jedra MO Kranj, že nekaj let presegajo  normative za obstoječe prostore.

Tako vrtec Kekec, kot vrtec Čira – Čara,  se zaradi svojih neustreznih prostorskih pogojev (1. septembra 2010 stopijo v veljavo novi prostorski normativi), dolgoročno ne načrtujeta, kot objekta primerna za vrtec.

    - Prikaz potrebnih neto  površin

Glede na zgoraj analitično prikazano potrebo po prostorih namenjenih predšolskim otrokom in v skladu s Pravilnikom o   normativih in  minimalnih tehničnih pogojih za opremo in prostor vrtca (Ur. List RS, št. 73/00, 33/08), bi bilo potrebno  zagotoviti nadomestni objekt (Ekonomska šola, Komenskega 4, 4000 Kranj), za potrebe 13 oddelčnega vrtca, za otroke I. in II. starostnega obdobja, ter potrebe upravne, administrativne, strokovne in računovodske službe zavoda Kranjski vrtci (trenutno na lokaciji Cesta Staneta Žagarja 19),  z naslednjimi neto površinami:

KLETNI PROSTORI – ZADNJI GOSPODARSKI  VHOD

- OSTALI PROSTORI

  - Gospodarski prostori

20/1 Sanitarije za tehnično  osebje (vzdr.čist.)	3,2 m2 x 1		    3,20 m2

20/2 Sanitarije za osebje kuhinje			6,4 m2 x 1		    6,40 m2

20/3 Prostor za dostavo 				3,9 m2 x 1		    3,90 m2

20/4 Razdelilna kuhinja – nečisti del	        17,57 m2 x 1		  17,57 m2

20/5 Razdelilna kuhinja – čisti del                  24,37 m2 x 1                    24,37 m2

20/6 Razdelilna kuhinja  - vozički                   14,25 m2 x 1                    14,25 m2

22/1 Prostor za čistilke 			         13,12 m2 x 1		   13,12 m2

22/2 Prostor za hišnika			         13,80 m2 x 1		   13,80 m2

22/3 Priročna delavnica			         24,80 m2 x 1		   24,80 m2

SKUPAJ B								 121,41 m2

- KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišče

SKUPAJ C								 42,42 m2

SKUPAJ (B+C) – KLET      				            	163,83 m2

PRITLIČJE – GLAVNI VHOD

- IGRALNI PROSTORI

A1/1,2,3,4

Igralnice za otroke I. starostnega obdobja 	42,78 m2 x 4		171,12 m2

A2 Osrednji prostor (avla)                                   40,00 m2 x 1		  40,00 m2

SKUPAJ A								211,12 m2

- OSTALI PROSTORI

  - Prostori za otroke

Ba4)Sanitarije za otroke I. starostnega obd. 	14 m2 x 4		56,00 m2

Ba5)Garderoba za otroke I. starostnega obd. 	10 m2 x 4		40,00 m2

Vetrolov  						14 m2 x 1		14,00 m2

Prostor za vozičke				7,2 m2 x 1		  7,20 m2

  - Skupni prostori za otroke

Bb8) Sanitarije za otroke na igrišču		  4 m2 x 2		   8,00 m2

  - Skupni prostori za strokovne delavce

Bc10) Prostor za vodjo			         14,4 m2 x 1		  14,40 m2

Bb7) Shramba za rekvizite (pod stopniščem)   6,45 m2 x 1		    6,45 m2

Bc13) Shramba  za vrtna igrala			 10 m2 x 2		  20,00 m2

Bc 14)Sanitarije in garderoba za osebje 	          31,7 m2 x 1		  31,70 m2

SKUPAJ B								197,75 m2

- KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišče

SKUPAJ C								 100,66 m2

SKUPAJ (A+B+C) – 	PRITLIČJE					509,53 m2

PRITLIČJE – ZADNJI GOSPODARSKI VHOD

B. OSTALI PROSTORI

d. Upravni prostori  (17 – Računovodstvo)

17/1 Garderoba 				          3,99 m2 x 1		    3,99 m2

19/1 Sanitarije				          2,30 m2 x 1		    2,30 m2

18/2 Arhiv službe				          1,90 m2 x 1		    1,90 m2

17/2 Pisarna vodje službe			        11,70 m2 x 1  		   11,70 m2

17/3 Pisarna računovodstva		        24,06 m2 x 1		   24,06 m2

14,82 m2 x 1		   14,82 m2

17/4 Skupni prostor računovodstva	          5,10 m2 x 1  		     5,10 m2

SKUPAJ B								   63,87 m2

C. KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišče

SKUPAJ C								    12,95 m2

SKUPAJ (B+C) –PRITLIČJE	- RAČUNOVODSKA SLUŽBA	   76,82 m2

1. NADSTROPJE – GLAVNI VHOD

- IGRALNI PROSTORI

A1/5,6,7,8

Igralnice za otroke II. starostnega obdobja 	43,78 m2 x 3		131,61 m2

56,87 m2 x 1		  56,87 m2

A2 Osrednji prostor (avla)		            50,00 m2 x 1		  50,00 m2

A3 Dodatni prostor za dejavnosti otrok (knjiž.)	19,24 m2 x 1		  19,24 m2

Dodatni prostor za dejavnosti otrok 		13,00 m2 x 1		  13,00 m2

SKUPAJ A								270,72 m2

- OSTALI PROSTORI

  - Prostori za otroke

Ba4)Sanitarije za otroke II. starostnega obd.   44,7 m2 x 1		44,70 m2

Ba5)Garderoba za otroke II. starostnega obd. 	8,0 m2 x 3		24,00 m2

Garderoba za otroke II. starostnega obd.  8,67 m2 x 1		  8,67 m2

  - Skupni prostori za strokovne delavce

Bb7) Shramba za rekvizite (pod stopniščem)   7,14 m2 x 1		    7,14 m2

Bc9) Skupni prostor za strok. del.(zbornica)  34,50 m2 x 1 		  34,50 m2

Bc12) Kabinet za vzgojne pripomočke	        13,00 m2 x 1		  13,00 m2

Bc14)Sanitarije  za osebje	 	            4,0 m2 x 1		    4,00 m2

SKUPAJ B								136,01 m2

- KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišča

SKUPAJ C								 101,08 m2

SKUPAJ (A+B+C) – 1. NADSTROPJE				507,81 m2

1. NADSTROPJE  – ZADNJI GOSPODARSKI VHOD

B. OSTALI PROSTORI

c) Skupni prostori za strokovne delavce

11/1 Pisarna -  strokovni delavec (ZHR)           9,25 m2 x 1		    9,25 m2

11/2 Pisarna – vodja strokovne službe	        11,90 m2 x 1		  11,90 m2

11/3 Pisarna – strokovni delavec (P)	        20,00 m2 x 1		  20,00 m2

11/4 Sejna soba				        22,04 m2 x 1		  22,04 m2

d) Upravni prostori

15/1 Pisarna -  ravnatelj 			        20,00 m2 x 1		  20,00 m2

16/1 Pisarna - tajnica		                    20,40 m2 x 1		  20,40 m2

19/1 Sanitarni prostori 		 	          7,02 m2 x 1		     7,02 m2

16/2 Čajna kuhinja			        13,60 m2 x 1  		   13,60 m2

18/1 Arhiv (Kadrovski in ostali)		          9,23 m2 x 1		     9,28 m2

SKUPAJ B								 133,49 m2

C. KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišče

SKUPAJ C								    42,82 m2

SKUPAJ (B+C)–1. NADSTROPJE UPRAVA IN STROKOVNA  SLUŽBA-176,31 m2

2. NADSTROPJE – GLAVNI VHOD

- IGRALNI PROSTORI

A1/9,10,11,12,13

Igralnice za otroke II. starostnega obdobja 	43,78 m2 x 2		  87,74 m2

42,70 m2 x 1		  42,70 m2

43,55 m2 x 1		  43,55 m2

37,70 m2 x 1		  37,70 m2

A2 Osrednji prostor (avla)		            90,00 m2 x 1		  90,00 m2

A3 Dodatni prostor za dejavnosti otrok 		13,00 m2 x 1		  13,00 m2

SKUPAJ A								314,69 m2

- OSTALI PROSTORI

  - Prostori za otroke

Ba4)Sanitarije za otroke II. starostnega obd.  25,70 m2 x 1		25,70 m2

19,50 m2 x 1                  19,50 m2

Ba5)Garderoba za otroke II. starostnega obd.   8,00 m2 x 2		16,00 m2

10,30 m2 x 1		10,30 m2

16,00 m2 x 1	            16,00 m2

Bb6) Prostor za individualno delo                    9,60 m2 x 1		  9,60 m2

  - Skupni prostori za strokovne delavce

Bc10) Prostor za vodjo 			       10,00 m2 x 1 		  10,00 m2

Bc12) Kabinet za vzgojne pripomočke	       13,00 m2 x 2		  26,00 m2

Bc14)Sanitarije  za osebje	 	            6,0 m2 x 1		    6,00 m2

SKUPAJ B								139,10 m2

- KOMUNIKACIJE

Vhodi, hodniki in stopnišča

SKUPAJ C								  25,78 m2

SKUPAJ (A+B+C) – 2. NADSTROPJE 				479,57 m2

Primerjava prostorskih normativov za 13 oddelkov (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Ur. List RS, št. 73/00, 33/08) in dejanskega stanja v objektu predvidenem za adaptacijo (Ekonomska šola, Komenskega 4, Kranj)

| PROSTORSKI PROGRAM ZA VRTEC |
| --- |
| IGRALNI PROSTORI |
| OZNAKA | IME PROSTORA | NORMATIV m2/13 odd. | DEJANSKO m2/13 odd. |
| A1/1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13 | Igralnica za otroke | 544,00 | 571,29 |
| A2 | Osrednji prostor | 230,00 | 180,00 |
| A3 | Dodatni prostor za dejavnost otrok | 80,00 | 45,24 |
| SKUPAJ A |  | 854,00 3,0 m2/otroka | 796,53 (250 otrok) 3,2 m2/otroka |
| OSTALI PROSTORI |
| OZNAKA | IME PROSTORA | NORMATIV m2/13 odd. | DEJANSKO m2/13 odd. |
| a) PROSTORI ZA OTROKE |
| Ba4 | Sanitarije za otroke | 130,00 | 145,90 |
| Ba5 | Garderobe za otroke | 110,00 | 114,97 |
| / | Vetrolov | 0,00 | 14,00 |
| / | Prostor za vozičke | 0,00 | 7,20 |
| b) SKUPNI PROSTORI ZA OTROKE |
| Bb6 | Prostor za individualno delo | 8,00 | 9,60 |
| Bb7 | Shramba za rekvizite | 20,00 | 13,59 |
| Bb8 | Sanitarije za otroke na igrišču | 8,00 | 8,00 |
| c) PROSTORI ZA STROKOVNE DELAVCE |
| Bc9 | Skupni prostor za strokovne delavce | 35,00 | 34,50 |
| Bc10 | Prostor za vodjo | 20,00 | 24,40 |
| Bc11 | Prostor za svetovalnega delavca | 48,00 | 63,19 |
| Bc12 | Kabinet za vzgojna sredstva | 24,00 | 39,00 |
| Bc13 | Shramba za vrtna igrala | 20,00 | 20,00 |
| Bc14 | Sanitarije in garderoba za zaposlene | 12,00 | 41,00 |
| d) UPRAVNI PROSTORI |
| Bd15 | Ravnatelj | 32,00 | 20,00 |
| Bd16 | Administracija | 24,00 | 34,00 |
| Bd17 | Računovodstvo | 36,00 | 59,67 |
| Bd18 | Arhiv | 16,00 | 11,18 |
| Bd19 | Sanitarije | 6,00 | 9,32 |
| d) GOSPODARSKI PROSTORI |
| Bd20 | Lastna kuhinja - razdeljevalna | 111,00 | 62,59 |
| Bd21 | Pralnica | 20,00 | 0,00 |
| Bd22 | Ostalo (čistilke, rampa, vzdrževalec..) | 80,00 | 58,82 |
| SKUPAJ B |  | 760,00 | 790,93 |
| KOMUNIKACIJE |
| OZNAKA | IME PROSTORA | NORMATIV m2/13 odd. | DEJANSKO m2/13 odd. |
| C | Komunikacije (stopnišča, hodniki, vhodi, dvigala…) | 270,00 | 325,71 |
| SKUPAJ C |  | 270,00 | 325,71 |
| SKUPAJ (A+B+C) |
| SKUPAJ (A+B+C) |  | 1.884,00 7,1 m2/otroka | 1.913,17 (250 otrok) 7,1 m2/otroka |

Rekapitulacija  potrebnih neto površin za 13-oddelčni vrtec in prostore Uprave

| Namembnost prostora | Normativ za 13 oddelkov v m2 | Potrebna površina v m2 (vrtec + Uprava), glede na stavbo | Delež v % od potrebne površine |
| --- | --- | --- | --- |
| A – igralni prostori | 854 | Pritličje | 224 | 46 % |
|  |  | 1.Nadstropje | 290 |  |
|  |  | 2.Nadstropje | 340 |  |
|  |  | SKUPAJ | 854 |  |
| B - ostali prostori | 760 | Klet | 130 | 40 % |
|  |  | Pritličje | 230 |  |
|  |  | 1.Nadstropje | 260 |  |
|  |  | 2.Nadstropje | 140 |  |
|  |  | SKUPAJ | 760 |  |
| C - komunikacije | 270 | Klet | 40 | 14 % |
|  |  | Pritličje | 100 |  |
|  |  | 1.Nadstropje | 110 |  |
|  |  | 2.Nadstropje | 20 |  |
|  |  | SKUPAJ | 270 |  |
| SKUPAJ (A + B + C) | 1.884 | Klet | 170 | 100 % |
|  |  | Pritličje | 554 |  |
|  |  | 1.Nadstropje | 660 |  |
|  |  | 2.Nadstropje | 500 |  |
|  |  | SKUPAJ | 1.884 |  |

    - Primerjava  potrebnih neto površin  za 13-oddelčni vrtec in prostore Uprave z obstoječimi površinami v Ekonomski šoli, ki bi se adaptirala za navedene potrebe

| Namembnost prostora | Potrebne površine v m2 za 13-oddelkov vrtca in Upravo | Obstoječe površine v m2 - Ekonomska šola | Odstopanje v m2 (+, -) |
| --- | --- | --- | --- |
| A – igralni prostori | 854,00 | 796,53 | -57,47 |
| B - ostali prostori | 760,00 | 790,93 | +30,93 |
| C - komunikacije | 270,00 | 325,71 | +55,71 |
| SKUPAJ (A + B + C) | 1.884,00 | 1.913,17 | +29,17 |

Iz preglednice je razvidno, da je objekt Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj, glede na potrebe zavoda Kranjski vrtci, za mestni konec MO Kranj, upoštevajoč adaptacijo, prostorsko primeren za 13-oddelčni vrtec in prostore Uprave, strokovne, administrativne in računovodske službe zavoda Kranjski vrtci.

- CILJI INVESTICIJE

Cilji investicije so:

- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok v mestnem jedru MO Kranj

- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalni razvoj vseh otrok

- zagotoviti pogoje za strokovno in svetovalno osebje,  spremljajoče tehnično osebje ter delavce uprave, administracije in računovodstva

- zagotoviti ustrezne sanitarno – higienske pogoje

- zagotoviti ustrezne pogoje za požarno varnost

- zagotoviti kvaliteten vzgojen proces staršem in otrokom ter zaposlenim prijazen vrtec

- UGOTOVITEV VARIANT

Na podlagi primerjave obstoječega stanja v Ekonomski šoli,  s potrebami zavoda Kranjski vrtci in dotrajanostjo bivalnih objektov,    predstavljamo sledečo varianto:

Varianta 1; adaptacija Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj  za 13 oddelkov vrtca in prostore uprave, administracije, strokovne, svetovalne, računovodske in tehnične službe.

- OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

6.1. Varianta 1; adaptacija Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj  za 13 oddelkov vrtca in prostore uprave, administracije, strokovne, svetovalne, računovodske in tehnične službe.

    - Opis variante

Vrtci mestnega jedra – Čira – Čara, Janina in Kekec -  razpolagajo za izvajanje vzgojno – izobraževalne in varstvene dejavnosti, z maksimalnimi  kapacitetami za 70 otrok I. starostnega obdobja in 250 otrok II. starostnega obdobja. Potrebe za vpis otrok v vrtce   na področju mestnega jedra MO Kranj, že nekaj let presegajo  normative za obstoječe prostore.

Glede na obstoječe stanje  se kaže potreba   po dodatnih  prostorih namenjenih predšolskim otrokom. V skladu s Pravilnikom o   normativih in  minimalnih tehničnih pogojih za opremo in prostor vrtca (Ur. List RS, št. 73/00, 33/08), bi bilo potrebno na lokaciji obstoječega objekta Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj adaptirati vse prostore  dvonadstropnega objekta, za potrebe 13 oddelčnega vrtca, za otroke I. in II. starostnega obdobja ter prostore uprave, strokovne, svetovalne, administrativne,  računovodske in tehnične  službe.

Pri obstoječem objektu je potrebno poleg adaptacije obstoječih prostorov (izvedena skladno s potrebami iz področnega pravilnika) nujno zagotoviti še:

- V pritličju bo  dodatno   potrebno za otroke 4 oddelkov I. starostnega  obdobja (na vsaki strani objekta po 2 oddelka), v skladu z  23. členom Pravilnika, izdelati tudi  2 pokriti terasi, ki merita vsaka po  najmanj 48 m2 tlorisne površine,  in je vsaki omogočen  dostop nanjo iz obeh igralnic na isti strani. Posamezna terasa  mora biti  zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

- Iz drugega nadstropja bo potrebno zagotoviti dodatni izhod (požarne stopnice), ki se lahko uporabi v primeru elementarne nesreče.

- Prostori kuhinje, dostave, čistilk in vzdrževalca se bodo nahajali v kletnih prostorih, zato bo nujno zagotoviti transportno dvigalo, namenjeno transportu vozičkov s hrano, perila in ostalega materiala. Predlaga se, da se dvigalo umesti tako, da bi bil dovoz v pritličje in posamezno nadstropje nekje v avli oz. predprostoru avle (podestu stopnišča..)

- Ureditev igrišča v celoti – izdelava zelenega hribčka, zagotovitev ravnih travnatih površin, zagotovitev nekaj asfaltnih oz. tlakovanih površin, premestitev obstoječih ustreznih igral, dokup morebitnih manjkajočih igral, zagotovitev ustrezne ograje igrišča ter potrebna vrata, skladno z zahtevami 8.,9.,10. in 11. člena področnega Pravilnika (na otroka 15 m2 , ograja visoka najmanj 1,2 m…).

- Urediti dvorišče vrtca  za dovoz in obračanje dostavnih vozil (ureditev dostavne rampe se predlaga na desni strani pri gospodarskem zadnjem vhodu), zbirni in odjemalni prostor za smetnjake in ostale zabojnike za odpadke  ter ureditev 34 parkirnih mest (skladno z zahtevami iz 6. in 7. člena področnega Pravilnika – 2 parkirna prostora   na oddelek vrtca + uprava).

- Na področju celotne stavbe je potrebno zagotoviti ustrezne telekomunikacijske napeljave.

Prostorska zasnova adaptirane stavbe - vrtca, tehnične zahteve in oprema,   mora biti v celoti  usklajena z:

    - Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/2000,33/2008).

    - Funkcionalna zasnova vrtca (povezava med prostori in nadstropjem):

Novogradnja, ki bi bila namenjena 5-oddelčnemu vrtcu naj bi bila eno nadstropna.

PRITLIČJE:

Prostori v pritličju so  namenjeni otrokom I. starostnega obdobja s koriščenjem glavnega vhoda ter pridobitvijo vetrolova,   prostora za vozičke ter lastnega osrednjega prostora v avli. Zagotoviti je potrebno varnost stopnišča – zazidava do stropa oz. zaprtje stopnišča do stropa v vseh nadstropjih in skladno z 48. členom menjati vsa nihajna vrata (niso dovoljena). Glede na dostop tudi z vozički je potrebno poleg vhodnega stopnišča urediti varovano klančino ter priporočeno je na glavni vhod namestiti vrata z avtomatskim odpiranjem ter namestitev domofonov do posamezne igralnice v vseh nadstropjih.   Iz prostora za vozičke pelje prehod v vse  garderobe za otroke I. starostnega obdobja in naprej v igralnice.

Vsaka igralnica ima v svojem sklopu prostor za nego, iz dveh  igralnic je prehod v skupne sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja, ki so razdeljene v umivalnico in prostor s stranišči.

Iz povezovalnega hodnika oddelkov I. starostnega obdobja  se dostopa  do:

- sanitarij in garderobe za strokovno osebje

- kabineta za vzgojna sredstva in pripomočke

- prostora za vozičke s hrano

Drugi vhod v pritličju (zadnji) je namenjen upravni in gospodarski  dejavnosti in je s stopniščem  povezan z I. nadstropjem, ne pa tudi s transportom.

V pritličju se naredijo  tudi  dvoje sanitarije za otroke na igrišču, v katere se vstopa neposredno iz igrišča ter dva prostora za vrtne igrače.

1. NADSTROPJE:

- Po glavnih  stopnicah  se vzpnemo v 1. nadstropje, kjer so urejene štiri igralnice in spremljajoči prostori za otroke II. starostnega obdobja ali kombinirane oddelke.  V vse štiri igralne prostore in njim pripadajoče sanitarije ter  garderobo, skupni prostor za strokovne delavke in   osrednji prostor, se vstopa iz povezovalnih hodnikov.

Iz osrednjega prostora je prehod v upravno gospodarski del, ki ima ločen zadnji vhod.

2. NADSTROPJE:

- Po glavnih  stopnicah  se vzpnemo v 2. nadstropje, kjer je urejenih pet igralnic in spremljajoči prostori za otroke II. starostnega obdobja ali kombinirane oddelke.  V vse štiri igralne prostore in njim pripadajoče sanitarije ter  garderobo in   osrednji prostor, se vstopa iz povezovalnih hodnikov.

    - Zaključek

Investicija predstavlja adaptacijo Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj,  v prostore 13 oddelčnega vrtca s pripadajočimi gospodarskimi prostori ter prostore uprave, strokovne, svetovalne, administrativne in računovodske službe.  Investicija vključuje izvedbo adaptacije (gradbene faze)    in nabavo nove opreme za vse prostore   v celoti ter vse posebnosti  navedene na strani 23 (točke od 1-6) tega dokumenta.

7. GROBA OCENITEV INVESTICIJE:

Iz DIIP za Kranjske vrtce, št. ID-29-DIIP/2007 smo povzeli ocenjeno vrednost novogradnje Čira – Čara s skupnim tlorisom 780 m2 površine objekta, vključujoč vso opremo,  dvigalo, telekomunikacijske naprave, ureditev dvorišča in parkirnih mest ter dodatnega zunanjega stopnišča. Iz podatka smo izračunali strošek novogradnje na 1 m2.

780 m2 = 1.688.322 €

1 m2 =        2.165 €

Pridobili smo si podatek gradbenih strokovnjakov, da adaptacija starih prostorov finančno predstavlja približno 60% cene novogradnje.

60 % od 2.165 € za 1 m2 = 1.300 €

Glede na pridobljene tlorisne površine prostorov Ekonomske šole, Komenskega 4, Kranj in opravljene ponovne testne (orientacijske) tlorisne meritve prostorov, smo izračunali skupno tlorisno površino prostorov za adaptacijo, ki je 1.913,17 m2.

1.91317 m2 x 1.300 € = 2.487.121 €

V ceno ni vključena ureditev igrišča, kar investicijsko predstavlja dodatni strošek. Cene ne vključuje splošnih povišanj cen v prvi polovici leta 2008, zato smatramo, da je dobljeni vrednosti potrebno dodati:

Cca 100.000,00 € - ureditev igrišča

Cca 112.879,00 € - eventuelna povišanja cen in nepredvidena dela

SKUPNA GROBA OCENA INVESTICIJE:

2.700.000,00 €

Grobo oceno smo pripravili s pomočjo strokovnjaka s področja gradbeništva.

Pripravili:

Danica GABER – ravnateljica Kranjskih vrtcev

Marjeta PODPEČAN – vodja sanitarno živilskega nadzora Kranjskih vrtcev