MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67

| Številka: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 19. 5. 2008 |

# SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: DIIP »REGIJSKI VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER KRANJ«

1. Ocena stanja

Največji kompleks javne športne infrastrukture je potreben nekaterih nujnih posodobitev, najbolj nujna pa je prav gotovo rešitev situacije s tribuno ob štadionu, za katero je bilo med drugim (poleg siceršnje neustreznosti) ugotovljeno tudi, da je statično sporna.

Osnovni namen investicije je izgradnja Regijskega večnamenskega športno – vadbenega centra Kranj, to je objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno – športne  dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis  ter individualne športne panoge. Ob tem nameravamo z istim objektom pridobiti tudi nogometno tribuno.

2. Namen in cilji

Cilj investicije Regijskega večnamenskega športno – vadbenega centra Kranj je do septembra 2010 z novo večnamensko športno vadbeno dvorano v Športnem parku Kranj  vzpostaviti prostorske pogoje, ki bodo omogočili

- razvoj največjega gorenjskega športno – vadbenega središča

- da pridobimo status  državnega športnega centra za atletiko in nogomet

- oblikovanje novega nišnega  turističnega produkta:  celovita športna vadba (večnamenska dvorana – stadion – bazeni), spremljajoča ponudba in prireditve za vrhunske in kakovostne športnike, rekreativce,  družine, mladino in osebe s posebnimi potrebami

- trženjske možnosti in večje izkoriščenosti vseh ostalih objektov na območju ŠC Kranj kakor tudi izven njega

- pozicioniranje Kranja kot turistične destinacije specializirane v  šport  ter s tem zaokrožitev in bistvena dopolnitev obstoječe športno – rekreacijske in turistične infrastrukture v Kranju,  na Brdu pri Kranju, v Šenčurju, Krvavcu   ter bližnjih turističnih centrih  Julijskih Alp  (Bled, Bohinj, Kranjska Gora)

- okrepitev konkurenčnosti turističnega sektorja,  še posebej povečanje nočitev  v Kranju, na Brdu, Preddvoru, .. in širšem vplivnem območju ter zapolnjevanje mrtvih »turističnih« sezon

- krepitev  in dostopnost športne rekreacije med občani MO Kranj in Gorenjske

- povečanje kakovostnega standarda in atraktivnosti lokacije za organizacijo večjega števila  pomembnejših tekmovanj mednarodnega nivoja in večje obiskanosti športno rekreacijskih prireditev

- napredovanje razvoj atletike  ter  ostalih športnih panog  (nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis)  na območju Gorenjske

- s svojimi sinergijskimi učinki vplivati na razvoj podjetništva in dodatnega zaposlovanja  v športu, medicini in turizmu  na območju ŠC Kranj

- pogoje za množično rekreacijo vseh starosti in skozi vse letne čase ter s tem prispevali h krepitvi zdravja in višji kakovosti življenja občanov Kranja.

| Fizični cilj: | Obstoječe stanje april 2008 | Pričakovano stanje sept 2010 |
| --- | --- | --- |
| Pokriva površina večnamenske dvorane kot javne športne infrastrukture | 0 m2 | 4765 m2 |
| Povečanje zaprtih športnih površin v MOK/ prebivalca v skladu z nacionalnimi cilji na področju športa (0,5 m2/prebivalca) | 0, 41 m2/ prebivalca | 0,50 m2/ prebivalca |
| Povečanje zmogljivosti objektov z vidika športnih in drugih prireditev | Tribuna nogometnega in atletskega stadiona: 1560 Tribune v dvorani: 0 | Tribuna nogometnega in atletskega stadiona: 2.100 Tribune v dvorani: 500 |
| Ekonomski in socialni cilji: |  |  |
| Povečanje števila nočitev na območju MOK | 47.708 | + 4.000 (2012; t.j. 2 leti po zaključku) |

Slika: Vzdolžni prerez objekta RVŠCV Kranj

Slika: Severna fasada RVŠCV Kranj

Strokovne podlage na katerih je pripravljen investicijski dokument:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006),

- Delovni  dokument  4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Evropska komisija, avgust 2006,

- Nacionalni program športa v RS – NPS  (Ur. l. RS, št. 24/00)

- Zakon o športu, Ur. l. RS št. 2/1998

- Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v RS (Ur. l. RS, št. 64/93)

- Določila javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - i, Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in  se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura

- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Vlada RS, 13.7.2006

- Analiza športnih dejavnosti in infrastrukture za potrebe športa na Gorenjskem, BSC Kranj, 2007

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Poslovno podporni center Kranj, 2007

- Proračun MOK za leto 2008 z Načrtom razvojnih programov za leta 2009 – 2011

- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2008 - 2015

- Program športa v Mestni občini Kranj za leto 2008

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 76/03, 32/04, 22/06-popravek).

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS št. 72/2004, 79/2004 - popravek, 68/2005, 22/06 - popravek, 138/06 - popravek, 16/07).

- Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih št. 3501-0709/2008-48/06 za večnamensko dvorano, atletsko tekališče in tribuno

- Regijski večnamenski športno – vadbeni center Kranj, Idejne zasnove št. 01/08, COM ARH, Arhitekturno projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o., Tom Pirkmajer, u.d.i.a., Maribor, april 2008

- Regijski večnamenski športno – vadbeni center Kranj, Idejni projekt št. 01/08, COM ARH, Arhitekturno projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o., Tom Pirkmajer, u.d.i.a., Maribor, april 2008

- Poslovno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2007, 27.2.2007

- Cenik Zavoda za šport Kranj 2008

- Delovno gradivo in podatki Zavoda za šport Kranj, Zavoda za turizem Kranj, AK Triglav Kranj, NK Triglav Kranj, RRA Gorenjske/ BSC Kranj

- Poročilo o opravljenem pregledu in preiskavah nosilne konstrukcije obstoječe tribune stadiona v Kranju, ZRMK Ljubljana

3. Finančne posledice

# Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije:

| Vrednost investicije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrednost investicije v stalnih cenah z DDV |  | 9.878.897,62 € |  |
| Vrednost investicije v tekočih cenah z DDV |  | 10.703.817,65 € |  |
| Viri financiranja v tekočih cenah |  |  |  |
| Skupaj |  | 10.703.817,65 € | Delež v celotni investiciji |
| EU ESRR MŠŠ - 80% upravičenih stroškov |  | 7.135.878,43 € | 67 % |
| MOK - 20 % upravičenih stroškov + DDV |  | 3.567.939,22 € | 33 % |

# Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

| Finančna analiza (s sofinanciranjem) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neto sedanja vrednost |  | 7.221.182 |
| Relativna neto sedanja vrednost |  | 0,73 |
| Interna stopnja donosa |  | 9,52 |
| Ekonomska analiza |  |  |
| Ekonomska neto sedanja vrednost |  | 3.335.005 |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost |  | 0,34 |
| Ekonomska interna stopnja donosa |  | 11,15% |

# Finančni kazalniki so negativni, kar opredeljuje potrebo po sofinanciranju projekta. Finančna vrzel za investicijski projekt znaša  100%, kar pomeni, da je projekt upravičen do sofinanciranja v višini 80% upravičenih stroškov. Ekonomski kazalniki so pozitivni, kar pomeni, da je vpliv izvedbe projekta na širše družbeno okolje pozitiven oz.  so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški izvedbe.

S tega vidika je investicija upravičena do sofinanciranje iz sredstev EU.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednja

SKLEPA:

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta

»REGIJSKI VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER KRANJ«.

2. Pri pripravi spremembe sprejetega proračuna in proračunov za naslednja leta bo MOK vključila potreba sredstva za izvedbo investicije  do višine sredstev opredeljene v DIIP »REGIJSKI VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER KRANJ«.

Pripravil:

Uroš Korenčan						Damijan Perne, dr.med.,spec.psih.

Vodja oddelka za družbene zadeve					         ŽUPAN