MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

| Številka: | 410-0135/2007-46/01 |
| --- | --- |
| Datum: | 18. 09. 2007 |

# ZADEVA   Sklep o povečanju NRP in odprtju novega NRP

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2007-2010 pod št. NRP 40600008 »Cesta krožišče Kokrica Dežman-Lakner« je bila predvidena rekonstrukcija Ceste na Brdo mimo Laknerja od krožnega križišča Kokrica do gostilne Lakner v dolžini 280 m, za kar je bilo namenjeno 493.560 EUR v letih 2007 in 2008.

Vlada RS je sprejela sklep o sofinanciranju obnove cest dostopov do protokolarnih objektov Brdo do začetka predsedovanja EU v višini 600.000 EUR. Prvotni obseg izvedbe projekta se je razširil s preplastitvijo ceste Kokrica-Brdo-Britof v dolžini 3.595 m, projektiranjem, odkupom zemljišč in izgradnjo novega pasu za levo zavijajoča vozila v območju protokolarnih objektov Brdo in poti za pešce in kolesarje od Brda do Predoselj na severni strani ceste ter izvedbo protiprašne prevleke poljske poti na vzhodni strani protokolarnih objektov.

Glede na pomembnost, bi bilo smiselno projekt izvesti v razširjenem obsegu in za to zagotoviti potrebna sredstva, ki bi se zagotovila s prerazporeditvijo. Zaradi povečanja obsega izvedbe je smiselno tudi preimenovati NRP v »Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Brdo-Predoslje«.

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2007-2010 pod št. NRP 40600061 R1/210 Kranj-Ljubljana je predvidena izgradnja podaljška že obstoječega pločnika ob priključku izvozne ceste iz vzhodne obvoznice (cesta Kranj-Šk. Loka) na cesto Kranj-Ljubljana do gostilne na Laborah v dolžini 263 m. V ta namen je bilo predvidenih v letu 2007 28.292 EUR proračunskih sredstev.

Ob sestavi proračuna pomotoma ni bila upoštevana izgradnja odvodnjavanja meteornih vod in ponikovalnic.

Z izgradnjo manjkajočega pločnika bi povečali varnost pešcev, zato bi bilo smiselno zagotoviti  manjkajoča sredstva, ki so potrebna za celovito izvedbo. Vrednost celotne investicije znaša 65.834 EUR; v znesku je upoštevan znesek izdelane in že plačane projektne dokumentacije v višini 3.255 EUR. Manjkajoča proračunska sredstva bi se zagotovila s prerazporeditvijo.

Zaradi sklenitve pogodbe o opremljanju z investitorjem TIBAR, podjetje za promet z nepremičninami, svetovanje, načrtovanje in izgradnja objektov, trgovina, d.o.o., s katero se bo zavezal zgraditi komunalno infrastrukturo ter jo prenesti v lastništvo MO Kranj in upravljanje upravljavcem, je potrebno investicijo uvrstiti v načrt razvojnih programov v ocenjeni višini 3.381.473,00 EUR, sredstva pa zagotoviti konec leta 2008 oz. v začetku leta 2009. Plačilo se bo izvršilo po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja s kompenzacijo komunalnega prispevka.

Na podlagi določil odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 – Planina vzhod (Uradni list RS, številka 51/2007) izgradnja načrtovane komunalne opreme obsega: ceste in druge prometne površine, dovoze, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, meteorno in fekalno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, plin, telefon in kabelsko kanalizacijo. Predviden začetek gradnje komunalne infrastrukture je november 2007, zaključek gradnje  vključno s pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja pa najkasneje 31.12.2008.

MO Kranj mora v skladu s 4. člena Pogodbe št. C1536-07S300009 o sofinanciranju projekta Ureditev ceste Polica-Exoterm v višini 99.586,81 urediti NRP št. 40600034 Cesta Polica-ind. cona Polica z preimenovanjem v Ureditev ceste Polica-Exoterm in uskladiti vrednost investicije ter vire financiranja z investicijsko dokumentacijo.

V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007 mora mestni svet predhodno potrditi:

- projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 30 %,

- uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje

SKLEPE:

- NRP 40600008 »Cesta krožišče Kokrica Dežman-Lakner« se preimenuje v »Rekonstrukcija ceste Dežman-Lakner in obnova ceste Kokrica-Brdo-Predoslje« in zaradi povečanega obsega del poveča skupni znesek 493.560 EUR za 1.276.969 EUR tako, da znaša nova vrednost  1.770.529 EUR.

- Za NRP  40600061 »R1/210 Kranj-Ljubljana« se poveča skupni znesek 28.292 EUR za 37.542 EUR , tako da znaša nova vrednost 65.834 EUR.

- V Načrt razvojnih programov za obdobje 2007-2010 se uvrsti izvedba nove investicije pod št. NRP 40600076 »LN Planina vzhod« v skupnem znesku 3.381.473 EUR.

- NRP 40600034 »Cesta Polica-ind. cona Polica« se preimenuje v »Ureditev ceste Polica-Exoterm«. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 375.396 EUR. Viri sredstev za leto 2007 se spremenijo tako, da se znesek lastnih virov (PV00) 298.364 EUR zmanjša za znesek 99.587 EUR in znaša 198.778 EUR, ter se doda znesek transfera iz državnega proračuna (PV01) v višini 99.587 EUR.

mag. Marko Hočevar

VODJA ODDELKA ZA					Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

## GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE                                                         ŽUPAN